DIAGNÓSTICO DE BASE DE DATOS

Sistema de Recomendación de Productos — FRIKO & ANTILLANA

Reto 12 · Grupo 2  |  Fase 0 — Kick-off  |  Abril 2025

0. Introducción

Este documento presenta el diagnóstico técnico de la base de datos BD_base.xlsx entregada por el Grupo Bios como insumo para el Reto 12. El análisis fue realizado por el Analista de Datos del equipo en el marco de la Fase 0 — Kick-off.

El objetivo del reto es construir un sistema de recomendación de productos de las marcas FRIKO y ANTILLANA, ambas pertenecientes al Grupo Bios. El sistema debe recibir inputs del usuario (región, ocasión, método de preparación, número de personas) y devolver el producto más adecuado acompañado de una receta generada por IA.

El diagnóstico evalúa tres dimensiones: (1) la calidad y estructura de los datos entregados, (2) las brechas entre lo que existe y lo que el sistema necesita para funcionar, y (3) lo que el equipo necesita preguntarle al Grupo Bios para completar el cuadro. El análisis concluye con un plan de acción en dos escenarios: con y sin respuesta de Bios antes de la Semana 2.

1. Inventario del Dataset

Estructura y dimensiones del archivo BD_base.xlsx entregado por el Grupo Bios:

| Dimensión | Dato | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Registros totales | 75 | 15 productos únicos × 5 apariciones promedio (distribución regional) |
| Marcas activas | FRIKO + ANTILLANA | Ambas confirmadas en scope del equipo |
| Productos FRIKO | 9 productos / 45 SKUs | Pollo fresco, procesado y carnes frías |
| Productos ANTILLANA | 6 productos / 30 SKUs | Mariscos y pescados procesados |
| Regiones cubiertas | 6 de 33 departamentos | Antioquia, Atlántico, Bogotá, Eje Cafetero, Norte de Santander, Santander |
| Nulos | 0 | Integridad formal correcta |
| SKUs duplicados | 0 | Cada registro tiene identificador único |
| Métodos de preparación | 7 métodos en 11 combinaciones | Horno, Sartén, Parrilla, Airfryer, Plancha, Wok, Salteado |

2. Cobertura Regional por Producto

Distribución de los 15 productos únicos entre las 6 regiones de distribución. Ningún producto cubre la totalidad de regiones. El semáforo indica el nivel de riesgo para el motor de recomendación:

- Verde (83%): cobertura casi completa, riesgo bajo para el motor

- Ámbar (50–67%): cobertura parcial, el motor debe tener comportamiento definido para regiones sin producto

- Rojo (33–50%): cobertura crítica, alta probabilidad de resultados vacíos para usuarios en esas regiones

| Producto | Marca | Regiones | Cobertura | Regiones sin cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brochetas de langostino | ANTILLANA | 5 / 6 | 83% | Bogotá |
| Dedos de merluza | ANTILLANA | 5 / 6 | 83% | Bogotá |
| Nuggets de pollo | FRIKO | 5 / 6 | 83% | Norte de Santander |
| Camarón tití | ANTILLANA | 4 / 6 | 67% | Bogotá, Eje Cafetero |
| Chorizo de pollo | FRIKO | 4 / 6 | 67% | Antioquia, Santander |
| Chuzos de contramuslo | FRIKO | 4 / 6 | 67% | Norte de Santander, Santander |
| Hamburguesa de salmón | ANTILLANA | 4 / 6 | 67% | Antioquia, Bogotá |
| Lomitos de pechuga | FRIKO | 4 / 6 | 67% | Eje Cafetero, Santander |
| Alitas BBQ | FRIKO | 3 / 6 | 50% | Antioquia, Bogotá, Eje Cafetero |
| Alitas picantes | FRIKO | 3 / 6 | 50% | Bogotá, Norte de Santander, Santander |
| Bombones BBQ | FRIKO | 3 / 6 | 50% | Atlántico, Norte de Santander, Santander |
| Filete de pechuga | FRIKO | 3 / 6 | 50% | Atlántico, Eje Cafetero, Santander |
| Filete de salmón premium | ANTILLANA | 3 / 6 | 50% | Antioquia, Norte de Santander, Santander |
| Mini chuzos | FRIKO | 3 / 6 | 50% | Antioquia, Atlántico, Norte de Santander |
| Medallones de pescado | ANTILLANA | 2 / 6 | 33% | Antioquia, Atlántico, Eje Cafetero, Santander |

| ⚠ GAP | El wireframe del sistema muestra un selector con 32 departamentos de Colombia. La BD solo tiene 6 regiones de distribución. Se requiere tabla de mapeo departamento → región FRIKO antes de conectar el formulario al motor. |
| --- | --- |

3. Diagnóstico: Brechas que bloquean el sistema

Tres brechas son críticas y deben resolverse antes de que el arquitecto conecte el motor a los datos. Las demás pueden resolverse en paralelo al desarrollo:

| Severidad | Brecha | Impacto directo en el sistema |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | Duplicados de SKU por producto+región | El mismo producto tiene 3-5 SKUs distintos en la misma región (ej: Alitas BBQ: FRIK-003, FRIK-012, FRIK-021, FRIK-030). El motor de recomendación devolvería el mismo producto varias veces en un solo resultado. |
| CRÍTICA | Gramaje como texto libre | La presentación ('10 und / 1.900 g') es ilegible para el motor. Sin parsear, el campo 'número de personas' del formulario no puede compararse contra nada. El punto de miles confunde parsers automáticos (lee 1.9g en vez de 1900g). |
| CRÍTICA | Sin atributos de cliente en la BD | No existe precio, presupuesto, perfil de ocasión ni ningún atributo que venga del cliente. El motor solo puede filtrar por región y preparación. Los otros inputs del formulario (ocasión, personas) no tienen contrapartida en los datos. |
| ALTA | Gap regional: 6 regiones vs 32 departamentos del wireframe | El formulario muestra departamentos de Colombia pero la BD solo tiene 6 zonas de distribución. Sin tabla de mapeo, cualquier usuario fuera de esas 6 etiquetas no recibe resultados. |
| ALTA | Tipo_Preparación no es filtrable | 'Horno / Airfryer' como string único impide filtrar por método individual. Un usuario que solo tiene sartén no puede filtrar correctamente. |
| MEDIA | Cobertura regional incompleta por producto | Medallones de pescado cubre solo 2/6 regiones. 9 productos no llegan a las 6 regiones. Sin comportamiento definido para 'no hay producto en tu región', el sistema falla silenciosamente. |

4. Atributos que el sistema necesita y la BD no tiene

El motor de scoring evalúa región, ocasión, preparación y número de personas. La BD actual solo soporta región y preparación directamente. Todo lo demás requiere enriquecimiento:

| Atributo faltante | Fuente | Por qué lo necesita el sistema |
| --- | --- | --- |
| Precio / rango de precio | FRIKO/ANTI | Sin precio no hay personalización real. El consumidor colombiano filtra primero por presupuesto, no por región. |
| Personas_min – Personas_max | Analista | Derivable del gramaje, pero debe quedar explícito. El scoring necesita comparar el input del usuario contra un rango del producto. |
| Mapeo departamento → región | Analista | Tabla de equivalencia: ej. Quindío, Risaralda, Caldas → Eje Cafetero. Sin esto el selector del formulario no funciona. |
| Ocasión sugerida por producto | FRIKO/ANTI | El formulario pide hogar/evento pero ningún producto tiene este atributo. ¿FRIKO sabe para qué ocasión recomienda cada producto? |
| Tiempo de preparación (min) | FRIKO/ANTI | Diferenciador clave entre semana (rápido) vs fin de semana/evento. No está en la BD ni en la web. |
| URL de imagen | FRIKO/ANTI | La interfaz Streamlit sin imágenes es inaceptable para la demo ante FRIKO. Verificar si la web tiene imágenes extraíbles. |
| Disponibilidad (activo/inactivo) | FRIKO | Si el catálogo cambia y la BD no se actualiza, el sistema recomienda productos inexistentes en tienda. |
| Receta_ID base | FRIKO/ANTI | El fallback de recetas locales del arquitecto necesita un enlace entre producto y receta. Actualmente ese vínculo no existe. |

| NOTA | Los atributos con fuente 'Analista' son derivables de la BD actual sin necesidad de Bios. Los marcados 'FRIKO/ANTI' requieren información que solo el Grupo Bios puede proveer. |
| --- | --- |

5. Plan de Acción Recomendado

El plan contempla dos escenarios según la disponibilidad de información por parte del Grupo Bios. Las acciones de Semana 1 son comunes a ambos y no tienen dependencias externas.

Plan A — Bios entrega información antes de Semana 2

Escenario ideal. El equipo recibe precio, imágenes, ocasión sugerida y segmentación de cliente de parte de Bios:

| Semana | Acción | Qué se hace | Quién lidera |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — Ya | Deduplicar SKUs | Identificar cuáles son duplicados reales vs variantes. Entregar BD limpia con un SKU canónico por producto+región. | Analista |
| S1 — Ya | Tabla de mapeo regional | Construir equivalencia 33 departamentos → 6 regiones FRIKO. Bloqueante para que el formulario funcione. | Analista |
| S1 — Ya | Parsear gramaje | Separar Presentación en columnas Gramos (int) y Unidades (int). Calcular Personas_min y Personas_max por producto. | Analista |
| S2 | Enriquecer con datos Bios | Agregar precio, imagen URL, ocasión sugerida, tiempo de preparación y disponibilidad con los datos entregados por Bios/FRIKO. | Gestor de insumos + Analista |
| S2 | Normalizar preparación | Convertir Tipo_Preparación en columnas booleanas (Horno, Sartén, Parrilla, Airfryer, Plancha, Wok, Salteado). | Analista + Arquitecto |
| S2 | Integrar segmentación | Si Bios tiene datos de comportamiento del cliente (CRM, encuestas), incorporarlos como atributos adicionales del motor de scoring. | Analista + Arquitecto |
| S3 | Vincular recetas | Crear columna Receta_ID que enlace cada producto a su receta base en el JSON de recetas. | Analista + Arquitecto |
| S3 | Validación final con FRIKO | Revisar BD enriquecida con representante de Bios antes de la semana de presentación. Confirmar que los atributos de ocasión y precio son correctos. | Gestor de insumos |

Plan B — Bios no entrega información a tiempo

Escenario de contingencia. El equipo construye los atributos faltantes por inferencia y datos públicos, documentando los supuestos para la demo:

| Semana | Acción | Qué se hace | Quién lidera |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — Ya | Deduplicar SKUs | Igual que Plan A. Esta acción no depende de Bios. | Analista |
| S1 — Ya | Tabla de mapeo regional | Igual que Plan A. Construible con datos públicos del DANE. | Analista |
| S1 — Ya | Parsear gramaje | Igual que Plan A. Se deriva de la BD existente. | Analista |
| S2 | Precio estimado por web | Hacer scraping del catálogo web de FRIKO y ANTILLANA para extraer precios e imágenes disponibles públicamente. | Analista + Arquitecto |
| S2 | Normalizar preparación | Igual que Plan A. | Analista + Arquitecto |
| S2 | Ocasión por inferencia | Asignar ocasión sugerida por criterio del equipo según categoría y gramaje: productos +1500g → evento/grupo; productos <600g → hogar/individual. | Analista |
| S2 | Tiempo de preparación mock | Asignar tiempo estimado por tipo de preparación: Airfryer/Sartén → 15-20 min; Horno/Parrilla → 30-45 min. Validar con FRIKO en S3. | Analista |
| S3 | Vincular recetas | Igual que Plan A. | Analista + Arquitecto |
| S3 | Validación mínima | Presentar BD enriquecida con supuestos documentados. Dejar explícito en la demo qué datos son reales vs estimados. | Todo el equipo |

| PLAN B | Los atributos estimados por inferencia deben quedar explícitamente documentados en el sistema como 'datos estimados pendientes de validación con FRIKO'. Presentarlos como datos reales en la demo es un riesgo reputacional para el equipo. |
| --- | --- |

6. Conclusión

La BD tiene integridad formal correcta pero está construida como catálogo de distribución, no como base para un sistema de recomendación. Son dos objetos distintos. Un catálogo describe qué productos existen y dónde se venden. Un sistema de recomendación necesita saber para quién es cada producto, en qué contexto, a qué precio y por qué ese y no otro.

El equipo puede iniciar desarrollo con datos mock mientras se resuelven las brechas críticas de la Semana 1. Lo que no se puede posponer es la conversación con Bios sobre el conocimiento que tienen del cliente: si ellos detectaron esta necesidad, tienen datos que el equipo todavía no ha pedido.

| RIESGO | Si el motor se conecta a esta BD sin deduplicar SKUs ni parsear gramaje, el sistema devolverá el mismo producto múltiples veces y no podrá filtrar por número de personas. El MVP falla en demo. |
| --- | --- |

7. Preguntas para el Grupo Bios y la Profesora

Estas preguntas deben hacerse en la próxima sesión de asesoría. Algunas son bloqueantes para el desarrollo; otras definen si el sistema tendrá impacto real o solo será funcional en demo:

| # | Pregunta | Por qué es bloqueante |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Tienen datos del comportamiento actual del comprador? (historial de compras, encuestas, CRM) | Si Bios llegó a este reto es porque detectó una necesidad real. ¿Con qué datos la detectaron? Esa información puede ser el input más valioso del sistema. |
| 2 | ¿Qué sabe FRIKO/ANTILLANA sobre por qué el cliente no encuentra el producto adecuado? ¿Es por desconocimiento del catálogo, por precio, por no saber cómo prepararlo? | La causa raíz define qué recomienda el sistema. No es lo mismo un problema de descubrimiento que un problema de preparación. |
| 3 | ¿Existe alguna segmentación de cliente que FRIKO ya usa internamente? (por región, canal de venta, NSE, tamaño de hogar) | Si existe, es el esqueleto del sistema de recomendación. No construirlo desde cero. |
| 4 | ¿El catálogo varía por canal de venta (supermercado vs tienda de barrio vs e-commerce) además de por región? | Si sí, la variable región sola no es suficiente para filtrar. El sistema necesita canal como input adicional. |
| 5 | ¿Cuál es el precio referencial de cada producto por región? ¿Existe lista de precios sugerida al consumidor? | Bloqueante directo. Sin precio el sistema no puede personalizar por presupuesto. |
| 6 | ¿Para qué ocasiones recomienda FRIKO internamente cada producto? ¿Tienen guías de uso o fichas técnicas? | El campo 'ocasión' del formulario no tiene contrapartida en la BD. FRIKO debe tener criterio sobre esto. |
| 7 | ¿El sistema de recomendación debe considerar solo productos disponibles en tienda en tiempo real, o trabaja sobre catálogo fijo? | Define si se necesita integración con inventario o basta con la BD estática. |
| 8 | ¿Hay métricas de éxito definidas por FRIKO para este sistema? ¿Qué esperan medir? | Sin KPIs claros, el equipo no sabe si está construyendo lo correcto para la demo final. |